GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Área coordinadora TIMOG

LISTA DE COTEJO

Micrositio de Orientación Ciudadana

sobre Arbolado Urbano de la Ciudad de México

Documento operativo de validación, integración y publicación

Versión 1.0 · Mayo 2026

Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX

# Contenido

# Cómo usar este documento

Este documento es la lista de cotejo operativa para gobernar la fase de validación institucional, integración técnica y publicación del Micrositio de Orientación Ciudadana sobre Arbolado Urbano de la Ciudad de México. No es informe descriptivo: es tablero de control.

Está organizado en siete bloques de validación que deben completarse en secuencia: contenido normativo, datos operativos, integraciones técnicas, accesibilidad y diseño, jurídico y de transparencia, gobernanza y publicación, y operación y mejora continua.

Cada ítem se marca con la casilla ☐ cuando está pendiente y se sustituye por ☑ cuando se completa. Los responsables institucionales se documentan en la tabla de gobernanza al final del documento.

### Convenciones

☐ Pendiente. Acción documentada que aún no se ha completado.

☑ Completado. Acción concluida con evidencia documental.

◆ Crítico. Ítem bloqueante: el micrositio no puede publicarse mientras no se complete.

# 01 · Validación de contenido normativo

Revisión jurídica de cada cita normativa por la Coordinación Jurídica de SEDEMA antes de publicación. Toda referencia a artículo y norma debe corresponder al texto vigente en el momento del lanzamiento.

### Verificación normativa por módulo

☐  Módulo 9 · Sanciones — Verificar montos exactos en UMA y UCDMX 2026

Artículos 300, 302, 303, 304, 305, 307 de la Ley Ambiental CDMX. Artículos 343 a 350 del Código Penal CDMX.

☐  Módulo 11 · Marco normativo — Confirmar fechas de publicación y última reforma de las 13 normas catalogadas

Especial atención a las 5 normas marcadas como "diversas reformas vigentes" en la versión actual: Constitución CDMX, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica de Alcaldías, Ley GIRPC y Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos.

☐  Módulo 7 · Patrimoniales — Confirmar procedimiento vigente de propuesta ciudadana

Validación con la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental.

☐  Módulo 4 · Procedimientos — Validar secuencia procedimental y plazos operativos reales

Coordinación con DGSANPAVA y áreas operativas de Alcaldías.

☐  Módulo 8 · Trámites — Confirmar claves oficiales en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios CDMX

Las claves usadas (SEDEMA-AUT-POD, SEDEMA-ACR-DIC, etc.) son nemotécnicas; deben sustituirse por la nomenclatura institucional vigente.

☐  Módulos 5 y 10 · Casos y FAQ — Revisión editorial de las 25 fichas de casos y las 50 preguntas frecuentes

Validación temática por DGSANPAVA y editorial por Coordinación Jurídica.

☐  Módulo 12 · Glosario — Confirmar que las 40 definiciones coinciden con el glosario oficial vigente

NADF-001-RNAT-2015 y Ley Ambiental CDMX (definiciones del artículo 4).

### Actualización de valores 2026

☐  Confirmar valor UMA 2026 vigente (publicación INEGI, 1 de febrero)

Necesario para conversión a pesos en simulador de restitución (módulo 9) y tabla de sanciones administrativas.

☐  Confirmar valor UCDMX 2026 vigente

Necesario para Tabla 4 de NADF-001-RNAT-2015 y régimen administrativo de Ley Ambiental.

☐  Verificar valores de derechos por curso y emisión de credenciales SEDEMA

Código Fiscal CDMX vigente para acreditaciones de dictaminador y podador.

### Revisión jurídica final

◆ Revisión integral por Coordinación Jurídica de SEDEMA

☐  Visto bueno jurídico de cada cita normativa en los 13 módulos

Sin este visto bueno no procede publicación.

☐  Validación de los textos sobre denuncia ciudadana y procedimientos sancionatorios

Revisión por Coordinación Jurídica + PAOT.

☐  Confirmación de que ninguna afirmación constituye opinión jurídica vinculante

La página orienta, no asesora.

# 02 · Datos operativos y de contacto

Verificación de toda la información operativa, teléfonos, sedes y datos de contacto que aparecen en el micrositio.

### SEDEMA

☐  Confirmar conmutador principal y SEDEMATEL

Línea de atención ciudadana. Actualmente: 55 5278 9931.

☐  Confirmar contactos directos de DGSANPAVA

Bosques Urbanos, Barrancas, ANP locales.

☐  Confirmar contactos de CITA · Coordinación de Impacto y Trámites Ambientales

Sede en Av. Tlaxcoaque 8 (a verificar).

☐  Confirmar contactos de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Receptora de propuestas patrimoniales.

☐  Confirmar contactos de la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec

Atribuciones del artículo 190 Bis del Reglamento Interior.

### 16 Alcaldías

☐  Validar teléfono actual de cada una de las 16 Alcaldías

Los conmutadores cambian periódicamente.

☐  Validar domicilio actual de cada Alcaldía

Varias han mudado sedes en años recientes.

☐  Solicitar contacto directo del área de Servicios Urbanos o equivalente

Vía oficio formal a las 16 Alcaldías.

☐  Documentar horario de atención por Alcaldía

Variabilidad operativa relevante.

### Autoridades de denuncia y procuración

☐  Confirmar contactos vigentes de PAOT

Tel., correo de denuncia y URL de denuncia digital.

☐  Confirmar contactos vigentes de la Fiscalía Ambiental

Adscripción a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

☐  Confirmar contactos del Tribunal de Justicia Administrativa

Para casos contenciosos.

### Emergencias y otras autoridades

☐  Confirmar líneas de emergencia: 911, Bomberos, SGIRPC

Coordinación con C5 y SGIRPC para verificación de protocolos vigentes.

☐  Confirmar contacto vigente de CFE 071

Para coordinación de poda bajo cables energizados.

☐  Confirmar contactos de SOBSE, CONANP, SACMEX e INAH

Autoridades conexas con competencia parcial.

### Sustitución de datos simulados

◆ Padrón simulado de dictaminadores y podadores

☐  Reemplazar el padrón demo del módulo 3 (verificador de acreditaciones) por consulta a API SEDEMA real

Folios simulados actuales: SEDEMA-POD-2024-00125, SEDEMA-POD-2021-00342, SEDEMA-POD-2022-00521. Deben sustituirse por consulta real al padrón de dictaminadores y podadores acreditados.

☐  Definir endpoint o servicio que expondrá el padrón

Coordinación con área de tecnología SEDEMA o con la Agencia Digital de Innovación Pública.

☐  Asegurar que la consulta retorne únicamente datos públicos (folio, nombre, vigencia, tipo de acreditación)

Sin información sensible. Revisión por Unidad de Transparencia.

# 03 · Integraciones técnicas

Definición y conexión de las APIs, servicios y plataformas externas que el micrositio requiere para operar en producción.

### Padrón de personas acreditadas

☐  Definir API o servicio web del padrón oficial de SEDEMA

Acreditaciones de dictaminadores, podadores y supervisores.

☐  Documentar contrato de datos: campos retornados, frecuencia de actualización, formato

JSON recomendado.

☐  Pruebas de carga: ¿cuántas consultas simultáneas soporta?

Estimación inicial: 100 consultas concurrentes.

☐  Plan de contingencia ante caída del servicio

Mensaje de fallback al usuario y reintento automático.

### Llave CDMX

☐  Evaluar integración con Llave CDMX para autenticación de propuestas patrimoniales y reportes

Decisión: ¿micrositio autenticado o anónimo?

☐  Si procede autenticación, solicitar credenciales OAuth a ADIP

Trámite con la Agencia Digital de Innovación Pública.

### Mapa Digital de la Ciudad de México

☐  Integrar capa de Bosques Urbanos, Barrancas, AVA y ANP del Mapa Digital CDMX

Para el catálogo de áreas del módulo 3.

☐  Integrar capa de las 16 Alcaldías

Para el directorio del módulo 13.

☐  Documentar URL de embebido y términos de uso

Política de uso de Mapa Digital CDMX.

### Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)

☐  Definir si los reportes ciudadanos se canalizan directo al SUAC

Decisión: enlace directo, integración API o solo orientación.

☐  Si hay integración, solicitar acceso al SUAC

Trámite con LOCATEL y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

### Hosting y dominio

◆ Definición de dominio institucional

☐  Definir URL pública del micrositio

Propuestas: arbolado.cdmx.gob.mx, arbolurbano.sedema.cdmx.gob.mx o subruta dentro de sedema.cdmx.gob.mx.

☐  Solicitar a ADIP la creación del subdominio

Trámite con la Dirección de Infraestructura Tecnológica.

☐  Definir hosting: infraestructura propia o servicio externo

Recomendación: hosting institucional con CDN.

☐  Certificado SSL/TLS vigente

HTTPS obligatorio para todo el micrositio.

### Analítica y telemetría

☐  Definir plataforma de analítica

Recomendación: Matomo (de código abierto, autoalojado) o equivalente con cumplimiento de protección de datos.

☐  Diseñar eventos prioritarios a registrar

Módulos más consultados, búsquedas en FAQ, descargas de formatos, rutas en el árbol de decisiones, uso del verificador de acreditaciones, simulador de sanciones.

☐  Aviso de privacidad de cookies y telemetría

Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la CDMX.

# 04 · Accesibilidad, diseño y experiencia

Revisión integral de accesibilidad, diseño visual y experiencia de uso del micrositio antes de publicación.

### Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA

☐  Auditoría de contraste de color en todos los módulos

Mínimo 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande. Especial atención a chips de actor en módulo 4 y tabs en módulo 10.

☐  Navegación íntegra por teclado en todos los módulos

Sin pérdida de foco. Trampas de teclado revisadas. Skip-links al contenido principal.

☐  Etiquetas ARIA en formularios, buscadores y filtros

Buscador de FAQ, Glosario, Casos, Trámites, Marco normativo, Directorio.

☐  Texto alternativo en todas las imágenes y SVG

Logo institucional, ilustración de árbol patrimonial, iconos.

☐  Estructura semántica correcta: encabezados h1-h6 jerárquicos

Validación con herramientas tipo WAVE o axe DevTools.

☐  Tamaño de texto escalable hasta 200% sin pérdida de funcionalidad

Probar zoom de navegador.

☐  Atributo lang="es" en cada página y manejo correcto de extranjerismos

Términos técnicos en latín (especies) marcados.

☐  Soporte para lectores de pantalla

Prueba mínima con NVDA o VoiceOver.

### Diseño responsive

☐  Verificación en mobile (≤ 600px) de todos los módulos

Tipografía, espaciados, formularios, tablas.

☐  Verificación en tablet (601-1024px)

Comportamiento del menú principal.

☐  Verificación en desktop (≥ 1025px)

Calidad editorial preservada.

☐  Botón de emergencia visible en mobile

Acceso prioritario al módulo 6.

### Compatibilidad

☐  Pruebas en navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Edge

Versiones de los últimos 2 años.

☐  Pruebas en sistemas operativos: iOS, Android, Windows, macOS

Especial atención a Safari móvil.

☐  Pruebas en conexiones lentas (3G y similares)

El micrositio debe cargar bajo 3 segundos en 3G.

### Versiones imprimibles

☐  Generar versión PDF imprimible del catálogo de trámites

Para distribución física en ventanillas.

☐  Generar versión PDF de las 50 preguntas frecuentes

Para capacitación a personal de atención.

☐  Generar versión PDF del directorio institucional

Para uso interno de canalización.

☐  Generar versión PDF del régimen de sanciones

Para uso en procedimientos administrativos.

### Lenguaje incluyente

☐  Revisión de lenguaje incluyente en todos los módulos

Lineamientos de la Secretaría de las Mujeres CDMX.

☐  Versión simplificada en lenguaje claro o pictogramas (Easy Read) para personas con discapacidad cognitiva

Fase posterior; documentar como roadmap.

☐  Evaluación de versión en lenguas indígenas para colonias de pueblos originarios

Náhuatl prioritario; coordinación con SEPI.

# 05 · Jurídico, transparencia y protección de datos

Marco legal aplicable a la publicación, operación y protección de datos del micrositio.

### Avisos legales obligatorios

◆ Aviso de privacidad integral

☐  Redactar aviso de privacidad integral conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la CDMX

Validación con Oficial de Protección de Datos de SEDEMA.

☐  Publicar aviso de privacidad simplificado en el pie del micrositio

Enlace al integral.

☐  Aviso de uso de cookies y telemetría

Banner inicial con opciones.

☐  Términos y condiciones de uso del micrositio

Carácter informativo, limitación de responsabilidad, propiedad intelectual.

☐  Cláusula expresa: la información es orientativa, no sustituye trámite oficial

Visible en cada módulo y en pie general.

### Transparencia activa

☐  Verificar que el micrositio enlaza al Portal de Transparencia CDMX cuando corresponda

Especialmente desde módulos de patrimoniales y trámites.

☐  Publicar el documento técnico-conceptual del micrositio en el portal de transparencia

Como obligación de transparencia activa.

☐  Mecanismo para solicitudes de información pública vía la Unidad de Transparencia SEDEMA

Enlace directo y orientación.

### Propiedad intelectual y atribuciones

☐  Documentar autoría institucional del micrositio

SEDEMA · Área coordinadora TIMOG.

☐  Licenciamiento del código fuente

Recomendación: código abierto bajo licencia compatible (MIT, GPL, Creative Commons para contenido).

☐  Atribución correcta a fuentes normativas

Gaceta Oficial CDMX, Diario Oficial de la Federación.

☐  Verificar que no se reproducen textos sin autorización

Especial atención a definiciones técnicas literales del glosario.

### Cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo

☐  El micrositio no sustituye notificaciones oficiales

Aclaración expresa.

☐  No se generan resoluciones administrativas vinculantes desde el micrositio

Toda interacción es orientativa.

### Coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales CDMX

☐  Visto bueno de la Consejería Jurídica para publicación de contenido normativo

Conforme al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo.

☐  Revisión de denuncias y trámites desde la perspectiva del Tribunal de Justicia Administrativa

Para asegurar congruencia con jurisdicción contenciosa.

# 06 · Gobernanza institucional y publicación

Acuerdos institucionales, validaciones formales y lanzamiento público del micrositio.

### Validaciones institucionales secuenciales

☐  Visto bueno técnico de DGSANPAVA

Validación de contenido sobre Bosques Urbanos, Barrancas, AVA y ANP.

☐  Visto bueno de CITA · Coordinación de Impacto y Trámites Ambientales

Validación del módulo 8 (Trámites) y referencias a EIA.

☐  Visto bueno de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Validación del módulo 7 (Patrimoniales).

☐  Visto bueno de Coordinación Jurídica SEDEMA

Validación integral de citas normativas y sanciones.

☐  Visto bueno de Comunicación SEDEMA

Validación de tono, narrativa y materiales de difusión.

◆ Aprobación de la titular de SEDEMA

☐  Presentación ejecutiva a la titular para aprobación final

Slide deck de 10 láminas con propuesta de lanzamiento.

### Coordinación interinstitucional

☐  Comunicación formal a las 16 Alcaldías sobre el lanzamiento del micrositio

Oficio con enlace al sitio, descripción y solicitud de difusión interna.

☐  Coordinación con PAOT para integración de enlaces de denuncia

Validación de URL de denuncia y procedimiento.

☐  Coordinación con Fiscalía Ambiental

Validación de referencias a denuncia penal.

☐  Coordinación con LOCATEL y SUAC

Para canalización adecuada de reportes.

☐  Coordinación con SGIRPC y Bomberos

Validación del módulo 6 · Emergencias.

☐  Coordinación con SOBSE

Para casos en vialidad primaria.

### Capacitación previa al lanzamiento

☐  Capacitación a personal de SEDEMATEL

Para canalizar consultas usando el micrositio como herramienta de orientación.

☐  Capacitación a personal de LOCATEL

Coordinación con la Subsecretaría de Mejora Regulatoria.

☐  Capacitación a personal de ventanillas SEDEMA y CITA

Para uso del catálogo de trámites y validación de fichas.

☐  Capacitación a personal de las 16 Alcaldías

Coordinación con cada Coordinación General de Asesores.

### Estrategia de comunicación y lanzamiento

☐  Plan de comunicación con la Secretaría de Comunicación CDMX

Coordinación de mensajes, vocería y prensa.

☐  Boletín de prensa para el lanzamiento

Con datos clave del micrositio.

☐  Plan de difusión en redes sociales oficiales

Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube de SEDEMA y CDMX.

☐  Material gráfico institucional para campañas digitales

Coordinación con Imagen Institucional.

☐  Conferencia de prensa o evento de lanzamiento

Opcional; depende de decisión política.

### Despliegue técnico

☐  Despliegue en ambiente de staging para pruebas finales

Acceso restringido a área TIMOG y validadores.

☐  Pruebas de carga del padrón y otros servicios integrados

Antes de paso a producción.

☐  Despliegue en producción con respaldo previo

Con plan de rollback.

☐  Verificación de DNS, SSL y redirecciones

Post-despliegue.

☐  Notificación a Coordinación de Asesores cuando el sitio esté en línea

Para activación de comunicación.

# 07 · Operación, monitoreo y mejora continua

Régimen permanente de operación, mantenimiento, monitoreo y evolución del micrositio una vez publicado.

### Modelo de operación

☐  Definir responsable institucional permanente del micrositio

Área TIMOG con respaldo técnico de la unidad informática SEDEMA.

☐  Definir matriz de roles y responsabilidades (RACI)

Quién publica, quién valida, quién aprueba.

☐  Definir periodicidad de actualización por módulo

Trámites y normativo: trimestral. Directorio: semestral. Sanciones y FAQ: anual o ante cambio normativo.

☐  Documentar protocolo de actualización urgente ante reforma normativa

Plazo máximo: 30 días tras publicación en Gaceta Oficial.

### Monitoreo

☐  Dashboard de telemetría con KPIs clave

Visitas, módulos más consultados, búsquedas frecuentes, errores 404, tiempo en sitio.

☐  Revisión mensual del dashboard por área TIMOG

Identificación de oportunidades de mejora.

☐  Reporte trimestral a la titular de SEDEMA

Síntesis de uso, hallazgos y propuestas.

☐  Buzón institucional para retroalimentación ciudadana

Correo y mecanismo de respuesta.

### Mejora continua

☐  Plan de iteraciones semestrales basadas en telemetría

Reordenamiento de contenido por consultas más frecuentes.

☐  Mecanismo de propuestas internas de mejora desde las 16 Alcaldías y áreas SEDEMA

Formulario interno.

☐  Roadmap de funcionalidades futuras

Mapa de árboles patrimoniales, integración con cámaras urbanas, machine learning para clasificación de fotos de árboles.

### Mantenimiento técnico

☐  Calendario de actualizaciones de seguridad

CMS, dependencias, librerías.

☐  Respaldos automáticos diarios

Con retención mínima de 90 días.

☐  Plan de recuperación ante desastres

RTO y RPO definidos.

☐  Monitoreo de disponibilidad 24/7

Alertas ante caída.

### Indicadores de éxito

☐  Definir línea base de KPIs operativos

Reducción de consultas mal canalizadas a SEDEMATEL, LOCATEL y Alcaldías.

☐  Meta de visitas mensuales en los primeros 6 meses

Propuesta: 15,000 visitas únicas mensuales.

☐  Meta de reducción de consultas duplicadas a SEDEMATEL

Propuesta: 20% al cierre del primer año.

☐  Encuesta de satisfacción ciudadana

Aplicable cada 6 meses.

# Gobernanza · responsables y plazos

Asignación de responsables institucionales por bloque de validación, áreas de apoyo y plazos objetivo orientativos. La secuencia recomendada es bloques 01 al 05 en paralelo, bloque 06 al cierre y bloque 07 como régimen permanente.

| Bloque de validación | Responsable principal | Área de apoyo | Plazo objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 · Contenido normativo | Coordinación Jurídica SEDEMA | DGSANPAVA, CITA, DG Coordinación de Políticas | 30 días |
| 02 · Datos operativos | Área TIMOG | SEDEMATEL, 16 Alcaldías, PAOT, autoridades conexas | 45 días |
| 03 · Integraciones técnicas | Unidad informática SEDEMA | ADIP, LOCATEL, SUAC, CFE | 60 días |
| 04 · Accesibilidad y diseño | Área TIMOG | Imagen Institucional, expertos en accesibilidad | 30 días |
| 05 · Jurídico y transparencia | Coordinación Jurídica SEDEMA | Unidad de Transparencia, Oficial de Protección de Datos | 30 días |
| 06 · Gobernanza y publicación | Titular de SEDEMA | Comunicación SEDEMA, Comunicación CDMX | 15 días tras 01-05 |
| 07 · Operación y mejora | Área TIMOG | Toda la estructura SEDEMA | Permanente |

El plazo total estimado entre el inicio de la fase de validación y el lanzamiento público del micrositio es de aproximadamente 90 días naturales, sujeto a disponibilidad de las áreas validadoras y a la complejidad de las integraciones técnicas que se definan.

# Cierre

Esta lista de cotejo deberá actualizarse al menos una vez al mes durante la fase de validación. El área TIMOG concentra el seguimiento y reporta avance a la titular de SEDEMA mensualmente.

Una vez completados los 7 bloques, este documento se archiva en el expediente del proyecto como evidencia documental del proceso de validación, integración y publicación del Micrositio de Orientación Ciudadana sobre Arbolado Urbano de la Ciudad de México.

Documento elaborado por el área coordinadora TIMOG

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México · 2026